|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Statusbericht** | | **Sprint <3 > vom <26.04.2018>** |
| **Thema** | DHBW DBII S2 - BI | |
| **Gruppe** | B | |
| **Verantwortlich f. d. Inhalt** | Hottmann, Robert; Yordanova, Dzhoana Biserova | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mitglied** | **Beteiligung in %** | **Mitglied** | **Beteiligung in %** |
| Hottmann, Robert |  | Wiemers, Lucas |  |
| Scherrer, Sascha |  | Yordanova, Dzhoana Biserova |  |
| Obst, Kevin Jakub |  | Schütze, Nils Felix |  |
| Große, Jan-Filip |  | Schmidt, Aron |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Meilenstein** | **Bemerkung / Entscheidung / ToDo** | **Deadline** | **Zielerreichung in %** | **Verantwortlich** |
| 1 | Anforderungsanalyse | Anforderungsanalyse ist unverändert. Ergeben sich weitere Anforderungen, werden diese mit aufgenommen. | 16.05.2018 | 75% von 100%  (geplant 75%) | Hottmann, Robert |
| 2 | Datenanalyse | Die Feinanalyse der Daten wurde vorgenommen. | 16.05.2018 | 100% von 100% | Obst, Kevin Jakub |
| 3 | Software Auswahl | Jasper Soft BI Suite | 16.05.2018 | 100% von 100% | Team |
| 4 | STA Modell | Das STA Modell ist fertig. | 16.05.2018 | 100% von 100% | Obst, Kevin Jakub |
| 5 | DWH Modell | DWH ist bereits fertig gestellt. | 16.05.2018 | 100% von 100% | Scherrer, Sascha; Schütze, Nils Felix; Wiemers, Lucas |
| 6 | Data Mart Modell | Data Mart Modell ist größtenteils fertig. Eine Faktentabelle fehlt noch. | 16.05.2018 | 60% von 100%  (geplant 60%) | Schmidt, Aron |
| 7 | Reports | Entwürfe sind fertig gestellt. | 16.05.2018 | 100% von 100% | Große, Jan-Filip |